**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

**Đồ án 9 - Khảo sát phép biến đổi Wavelet trên ảnh RGB-D**

(Wavelet Transform on RGB-D image)

**Thông tin nhóm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSHV** | **Họ tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1211042 | Hồ Quang Minh | [minhho242@gmail.com](mailto:minhho242@gmail.com) | 093-332-1322 |
| 1311015 | Đỗ Đặng Minh (nhóm trưởng) | [masterminh219@gmail.com](mailto:masterminh219@gmail.com) | 0168-993-5242 |
| 1311026 | Huỳnh Công Toàn | [alex7huynh@gmail.com](mailto:alex7huynh@gmail.com) | 0121-516-1090 |
| 1311048 | Dương Xuân Long | [xuanlong.8888@gmail.com](mailto:xuanlong.8888@gmail.com) | 097-357-0042 |
| 1311058 | Hồ Văn Tấn | [tanhv90@gmail.com](mailto:tanhv90@gmail.com) | 090-290-9334 |

**Lịch làm việc tổng quát**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Buổi | Nội dung | Báo cáo | Demo |
| 15/8 | Buổi 5 | Có đồ án | 0% | 0% |
| 22/8 | Nghỉ |  | 5% | 3% |
| 29/8 | Nghỉ |  | 10% | 5% |
| 5/9 | Buổi 6 | Nộp bảng phân công | 20% | 10% |
| 12/9 | Buổi 7 |  | 50% | 30% |
| 19/9 | Buổi 8 | Seminar | 80% | 70% |
| 26/9 | Buổi 9 | 85% | 80% |
| 3/10 | Buổi 10 | 90% | 90% |
| 13/10-24/10 | Thi cuối kỳ | Nộp đồ án | 100% | 100% |

**Bảng phân công chi tiết**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quang Minh | Đặng Minh | Toàn | Long | | Tấn | |
| Nội dung công việc | | | | **Thành viên phụ trách** | | **Ngày hoàn tất** |
| 1. Giới thiệu 2. ??? | | | | Quang Minh | | 12/9 |
| 1. Wavelet trên ảnh màu RGB 2. ??? | | | | Quang Minh | | 18/9 |
| 1. Wavelet trên ảnh độ sâu 2. ??? | | | | Toàn | | 18/9 |
| 1. Wavelet trên ảnh màu-độ sâu RGB-D 2. ??? | | | | Toàn, Đặng Minh | | 18/9 |
| 1. Ứng dụng của Wavelet 2. Phân tích ảnh 3. Xác định biên cạnh 4. Nén ảnh 5. Giấu thông tin ảnh | | | | Đặng Minh | | 12/9 |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 1. Chương trình minh họa 2. Tập dữ liệu ảnh 3. Môi trường lập trình 4. Mô tả ứng dụng (RGB, RGB-D)    1. Nén ảnh    2. Xác định biên cạnh    3. ??? 5. Chức năng ứng dụng    1. Viết mã nguồn    2. Thống kê kết quả    3. Kiểm lỗi | | | |  | |  |
| Long | | 29/8 |
| Tấn | | 5/9 |
| Long | | 29/8 |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| Tấn | | 4/10 |
| Long | | 4/10 |
| Long | | 4/10 |
| 1. Tổng kết 2. Những vấn đề đã giải quyết 3. Hướng phát triển | | | | Đặng Minh | | 4/10 |
|  | |  |
|  | |  |
| \*Viết slide (PPT) | | | | Toàn | | 17/9 |
| \*Viết hướng dẫn sử dụng (Help) | | | | Long | | 5/10 |